附表

伊金霍洛旗“十四五”土壤污染防治试点工作任务清单

| 序号 | 任务清单 | 工作内容简介 | 牵头部门 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展化工园区地下水环境状况详细调查评估 | 结合自治区化工园区地下水环境状况调查评估结果，完成蒙苏经济开发区地下水环境状况详细调查和风险评估，及时阻断污染源和暴露途径，协同推进落实土壤地下水污染风险管控或修复措施。 | 蒙苏经济开发区 | 旗生态环境局 | 2024年底前 |
| 2 | 打造在产企业土壤污染风险管控试点 | 以汇金达清洁溶剂油公司地块为重点，选择部分在产受污染企业，督促加快实施土壤污染状况风险评估及风险管控工作，探索边生产边管控的土壤污染风险管控模式。 | 蒙苏经济开发区 | 旗生态环境局 | 2025年底前 |
| 3 | 加强农用地土壤分类管理 | 强化耕地土壤污染源头防控，持续开展耕地周边涉重企业排查。结合第三次全国土壤普查、农用地重点地块监测、农产品质量安全例行监测等成果，统筹考虑土壤污染程度、农产品质量和土地利用变更情况，动态更新耕地土壤环境质量类别划定结果。推动将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。 | 旗农牧和水利局 | 旗自然资源局、旗发展改革和科技局、旗生态环境局 | 持续推进 |
| 4 | 严格建设用地准入管理 | 以用途变更为“一住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。加强建设用地土壤环境联动监管，及时化解建设用地土壤污染风险管控和修复与土地开发进度之间的矛盾。及时将注销、撤销排污许可证的企业用地纳入监管视野，防止腾退地块游离于监管之外。强化土壤污染状况调查质量管理和监管，建立土壤污染状况调查评估等报告抽查机制。 | 旗自然资源局、旗生态环境局按职能分工落实 |  | 常态化推进 |
| 5 | 严格建设用地风险防控 | 动态更新疑似污染地块名单，及时配合自治区生态环境厅和市生态环境局完善建设用地风险管控和修复名录。扎实开展现有疑似污染地块监测与场地调查工作。推进绿色技术在污染地块修复中的应用，避免修复过程出现二次污染。加强危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治等腾退土地的环境监管，优先实施风险管控和修复。 | 旗工业信息化和投资促进局、旗自然资源局、旗生态环境局按职能分工落实 |  | 持续推进 |
| 6 | 强化地下水污染风险防控 | 加强区域与场地地下水污染协同防治，重点开展地下水污染修复（防控）工作和以保护地下水型饮用水水源环境安全为目的的场地修复（防控）工作。强化地下水污染风险防控，督促高风险的化工生产企业以及工业集聚区、危险废物处置场、垃圾填埋场等区域开展必要的防渗改造，防止持续污染地下水。 | 旗生态环境局、旗住建局按职责分工负责 |  | 持续推进 |
| 7 | 防范工矿企业新增土壤污染 | 严格落实建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤和地下水污染的新（改、扩）建项目，监督相关企业依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤和地下水污染防治具体措施。 | 旗生态环境局 |  |  |
| 8 | 完善土壤污染重点监管单位名录 | 充分利用重点行业企业用地调查、化工园区地下水调查、重点监管单位周边调查、排污许可、环评、验收、监测、执法等信息，从生产工艺层面全面梳理全旗土壤污染重点行业企业，完善全旗土壤污染重点监管单位名录并定期更新。 | 旗生态环境局 |  | 2024年底前 |
| 9 | 系统开展重点监管单位土壤污染隐患排查与整改 | 持续推进重点监管单位名录中神华煤制油、陆宝镁业、正能化工、汇能煤制气等典型企业作为试点，开展土壤污染隐患排查、渗漏检测。建立完善生态环境部门隐患排查质控机制，通过试点形成土壤污染隐患排查、渗漏检测及整改典型案例，推动全旗重点监管单位规范化落实土壤污染隐患排查制度，因地制宜实施管道化、密闭化改造，以及物料、污水、废气管线架空建设和改造，对重点区域和重点设施设备进行防腐防渗升级、加装二次保护设施、泄漏检测设施等，从源头消除土壤和地下水污染隐患。 | 旗生态环境局、蒙苏经济开发区 |  | 2024年底前 |
| 10 | 加强重点监管单位监管 | 以煤化工、焦化等重点行业的重点企业和生活垃圾填埋场、园区渣场等重点污染源为重点，结合生态环境部印发的《地下水生态环境执法检查指南（试行）》，2024年底前建立不同行业、不同重点污染源全过程监管技术流程。将土壤污染防治措施纳入重点监管单位排污许可证管理。探索将地下水污染防治措施纳入地下水污染防治重点排污单位排污许可证管理。采取“双随机”模式抽查重点监管单位规范化执行土壤与地下水污染防治措施情况、土壤与地下水隐患排查及隐患整改情况，根据抽查结果作为重点监管单位环境信用等级评价重要内容，进行差异化管理。配合市生态环境局于2024年底前完成重点监管单位周边土壤和地下水监督性监测，将监测结果作为对重点监管单位环境执法和风险预警的重要依据。 | 旗生态环境局 |  | 2024年底前 |
| 11 | 加强土壤、地下水环境监测网建设 | 在化工园区地下水环境状况调查和土壤污染重点监管单位土壤和地下水周边监测的基础上，按照《鄂尔多斯市地下水环境监测井规范监测井建设技术指南》，在2025年底前，完成化学品生产企业以及工业集聚区、危险废物处置场、垃圾填埋场、渣场等运营、管理单位地下水环境监测井规范化建设，逐步推动矿山开采区开展地下水环境监测井规范化建设，完善土壤、地下水环境监测网，规范开展地下水环境自行监测。以神华煤制油为试点，积极推进智慧化监管系统在监测井建设、工程运维、监测数据等方面的应用。 | 旗生态环境局、蒙苏经济开发区 |  | 2025年底前 |
| 12 | 强化土壤污染防治执法监督 | 开展《中华人民共和国土壤污染防治法》执法手册应用试点，依法将土壤污染重点监管单位法定义务履行，以及土壤污染风险管控、修复等活动，纳入日常执法检查内容，2024年底前，至少开展一次全旗土壤污染防治专项执法行动。切实提高执法监管效率，推动企业落实土壤污染防治主体责任。 | 旗生态环境局 |  | 2024年底前 |
| 13 | 强化部门信息共享和联动监管 | 建立完善污染地块数据及信息共享机制，充分利用好国家污染地块数据库及信息平台,共享疑似污染地块及污染地块空间信息、用途变更为“一住两公”的地块信息以及土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更或土地使用权收回、转让信息。积极利用卫星遥感等手段开展非现场检查。 | 旗生态环境局、旗工业信息化和投资促进局、旗自然资源局、旗住建局等按职责分工负责 |  | 常态化推进 |
| 14 | 探索地方特色行业污染防治技术路径 | 针对煤化工行业污染防治现状，结合全市土壤污染防治与水污染防治相关要求，与全市正在开展的“国家地下水污染防治试验区”和“国家无废城市”建设2个国家级试点示范工作相结合，以神华煤制油和汇能煤化工为例，对2家煤化工企业现有高盐水暂存池清空后遗留底泥、暂存池周边土壤和地下水环境现状进行调查，并积极探索转功能路径，研究出台调查评价技术指南，为全市其他煤化工行业高盐水暂存池转功能提供借鉴。 | 旗生态环境局、旗自然资源局 |  | 2025年前 |