**奶产业高质量发展整县推进项目实施方案表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **项目名称** | **伊金霍洛旗奶产业高质量发展整县推进项目** | | | | | | | |
| **二** | **项目单位** | **伊金霍洛旗蒙鑫奶牛养殖有限责任公司** | | | | | | | |
| **三** | **建设地点** | **伊金霍洛旗札萨克镇查干淖尔嘎查二社** | | | | | | | |
| **四** | **主要建设内容**  **及规模** | **改扩建牛棚圈500m2、新建锅炉房40m2、维修改造挤奶站200m2、维修改造奶食品加工厂房350m2、场区路面硬化2000㎡、牛舍饮水管道500米、购买饲草料搅拌机一套（含筛草机）、购买冷链车一辆。** | | | | | | | |
| **五** | **建设内容** | **规格**  **参数** | **规模**  **（数量）** | **计量单位** | **单价（元）** | **投资估算（万元）** | | | |
| **总投资** | **项目资金** | | **自筹资金** |
| **自治区资金** | **市级资金** |
| **(一)** | **建安工程** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **改扩建牛棚圈** | **/** | **500** | **m2** | **400** | **20.00** | **-** | **20.00** | **-** |
| **2** | **牛舍饮水管道** | **/** | **500** | **米** | **100** | **5.00** | **-** | **-** | **5.00** |
| **3** | **维修改造挤奶站** | **/** | **200** | **m2** | **450** | **9.00** | **-** | **-** | **9.00** |
| **4** | **养殖场区安装围栏** | **/** | **500** | **米** | **120** | **6.00** | **-** | **-** | **6.00** |
| **5** | **维修改造奶食品加工厂房** | **/** | **350** | **m2** | **600** | **21.00** | **-** | **18.00** | **3.00** |
| **6** | **新建锅炉房** | **/** | **40** | **m2** | **500** | **2.00** | **-** | **-** | **2.00** |
| **(二)** | **设备购置** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **购买饲草料搅拌机一套（含筛草机）** | **/** | **1** | **套** | **50000** | **5.00** | **-** | **-** | **5.00** |
| **2** | **购买冷链车一辆** | **/** | **1** | **辆** | **80500** | **8.05** | **-** | **-** | **8.05** |
| **六** | **合计** | **/** | **/** | **/** | **/** | **76.05** | **-** | **38.00** | **38.05** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **项目名称** | **伊金霍洛旗奶产业高质量发展整县推进项目** | | | | | | | |
| **二** | **项目单位** | **鄂尔多斯市优丽宝种养殖专业合作社** | | | | | | | |
| **三** | **建设地点** | **内蒙古自治区鄂尔多斯市红庆河镇白格针村** | | | | | | | |
| **四** | **主要建设内容**  **及规模** | **新建牛场及购买养殖设备** | | | | | | | |
| **五** | **建设内容** | **规格**  **参数** | **规模**  **（数量）** | **计量单位** | **单价（元）** | **投资估算（万元）** | | | |
| **总投资** | **项目资金** | | **自筹资金** |
| **自治区资金** | **市级资金** |
| **(一)** | **建安工程** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **新建牛棚** | **/** | **2000** | **㎡** | **400** | **80.00** | **-** | **80.00** | **-** |
| **2** | **新建奶站** | **/** | **300** | **㎡** | **700** | **21.00** | **-** | **20.00** | **1.00** |
| **3** | **配套厂房** | **/** | **300** | **㎡** | **700** | **21.00** | **-** | **-** | **21.00** |
| **4** | **养殖场围栏** | **/** | **2000** | **m** | **170** | **34.00** | **-** | **30.00** | **4.00** |
| **5** | **路面硬化** | **水泥** | **1800** | **㎡** | **90** | **16.20** | **-** | **-** | **16.20** |
| **6** | **青储窖** | **/** | **300** | **m³** | **400** | **12.00** | **-** | **-** | **12.00** |
| **7** | **化粪池** | **/** | **300** | **m³** | **400** | **12.00** | **-** | **-** | **12.00** |
| **(二)** | **设备购置** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **搅拌机** | **14m³** | **1** | **台** | **11** | **11.00** | **-** | **-** | **11.00** |
| **2** | **撒料车** | **/** | **3** | **台** | **2.8** | **8.40** | **-** | **-** | **8.40** |
| **3** | **自动加热饮水槽** | **/** | **16** | **个** | **4500** | **7.20** | **-** | **-** | **7.20** |
| **4** | **电动门** | **/** | **1** | **个** | **12000** | **1.20** | **-** | **-** | **1.20** |
| **5** | **地磅** | **100t** | **1** | **台** | **75000** | **7.50** | **-** | **-** | **7.50** |
| **6** | **玉米粉碎机** | **/** | **1** | **台** | **10000** | **1.00** | **-** | **-** | **1.00** |
| **7** | **装载机** | **50** | **1** | **台** | **280000** | **28.00** | **-** | **-** | **28.00** |
| **六** | **合计** | **/** | **/** | **/** | **/** | **260.5** | **-** | **130** | **130.5** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **项目名称** | **伊金霍洛旗奶产业高质量发展整县推进项目** | | | | | | | |
| **二** | **项目单位** | **内蒙古那日迈生物科技有限公司** | | | | | | | |
| **三** | **建设地点** | **内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇转盘北5号商铺** | | | | | | | |
| **四** | **主要建设内容**  **及规模** | **购买冷藏设备及冷藏运输车** | | | | | | | |
| **五** | **建设内容** | **规格**  **参数** | **规模**  **（数量）** | **计量单位** | **单价（元）** | **投资估算（万元）** | | | |
| **总投资** | **项目资金** | | **自筹资金** |
| **自治区资金** | **市级资金** |
| **(一)** | **建安工程** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **无** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(二)** | **设备购置** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **冷冻干燥设备（冻干机）** | **8吨** | **台套** | **1** | **502000** | **50.20** |  | **25** | **25.20** |
| **六** | **合计** | **/** | **/** | **/** | **/** | **50.20** | **-** | **25** | **25.20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **项目名称** | **伊金霍洛旗奶产业高质量发展整县推进项目** | | | | | | | | |
| **二** | **项目单位** | **伊金霍洛旗喜牧太奶食品厂** | | | | | | | | |
| **三** | **建设地点** | **内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇布拉格嘎查六社** | | | | | | | | |
| **四** | **主要建设内容**  **及规模** | **扩建厂房、增加设备** | | | | | | | | |
| **五** | **建设内容** | **规格**  **参数** | **规模**  **（数量）** | **计量单位** | **单价（元）** | **投资估算（万元）** | | | | |
| **总投资** | **项目资金** | | | **自筹资金** |
| **自治区资金** | **市级资金** | |
| **(一)** | **建安工程** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **1** | **冷库** | **/** | **30** | **㎡** | **2500** | **7.50** | **-** | **7.00** | | **0.50** |
| **2** | **晾晒间改造** | **/** | **70** | **㎡** | **800** | **5.60** | **-** | **-** | | **5.60** |
| **3** | **酸奶加工间改造** | **/** | **20** | **㎡** | **1500** | **3.00** | **-** | **-** | | **3.00** |
| **(二)** | **设备购置** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **1** | **酸奶机** | **/** | **2** | **台** | **15000** | **3.00** | **-** | **3.00** | | **-** |
| **2** | **酸奶杀菌机** | **/** | **1** | **台** | **18000** | **1.80** | **-** | **-** | | **1.80** |
| **3** | **罐装机** | **/** | **1** | **台** | **25000** | **2.50** | **-** | **2.50** | | **-** |
| **4** | **鲜奶储存罐** | **/** | **1** | **台** | **45000** | **4.50** | **-** | **4.50** | | **-** |
| **5** | **立风展示柜** | **/** | **3** | **组** | **7200** | **2.16** | **-** | **-** | | **2.16** |
| **6** | **卧式展柜** | **/** | **3** | **组** | **5000** | **1.50** | **-** | **-** | | **1.50** |
| **7** | **展示架** | **/** | **5** | **组** | **3000** | **1.50** | **-** | **-** | | **1.50** |
| **8** | **晾晒架** | **/** | **10** | **组** | **1000** | **1.00** | **-** | **-** | | **1.00** |
| **六** | **合计** | **/** | **/** | **/** | **/** | **34.06** | **-** | | **17.00** | **17.06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **项目名称** | **伊金霍洛旗奶产业高质量发展整县推进项目** | | | | | | | |
| **二** | **项目单位** | **伊金霍洛旗特纯乳制品加工厂** | | | | | | | |
| **三** | **建设地点** | **伊金霍洛旗乌兰木伦镇哈沙图村** | | | | | | | |
| **四** | **主要建设内容**  **及规模** | **生物质蒸汽发生器、全自动液体包装机、反渗透净水机、搅拌机（和面机）、板式杀菌各1台（套）** | | | | | | | |
| **五** | **建设内容** | **规格**  **参数** | **规模**  **（数量）** | **计量单位** | **单价（元）** | **投资估算（万元）** | | | |
| **总投资** | **项目资金** | | **自筹资金** |
| **自治区资金** | **市级资金** |
| **(一)** | **建安工程** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **无** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(二)** | **设备购置** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **生物质蒸汽发生器** | **/** | **1** | **台** | **62800** | **6.28** | **-** | **-** | **6.28** |
| **2** | **全自动液体包装机** | **/** | **1** | **台** | **35000** | **3.50** | **-** | **-** | **3.50** |
| **3** | **反渗透净水机** | **/** | **1** | **台** | **15000** | **1.50** | **-** | **-** | **1.50** |
| **4** | **搅拌机（和面机）** | **/** | **1** | **台** | **40000** | **4.00** | **-** | **-** | **4.00** |
| **5** | **板式杀菌** | **/** | **1** | **台** | **248000** | **24.80** | **-** | **20.00** | **4.80** |
| **六** | **合计** | **/** | **/** | **/** | **/** | **40.08** | **-** | **20.00** | **20.08** |