伊金霍洛旗财政项目绩效自评报告

主管部门：      札萨克物流园区管委会

项目单位：      札萨克物流园区管委会

项目名称：      环评修编预计修编费用

（2020年3月20日）

伊金霍洛旗札萨克物流园区管委会环评修编预计修编费用绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：2017年因园区总体规划修编，功能定位中新增加了装备储运、生产等内容，导致园区环评与修编后的总体规划不符，致使园区招商引资的慧森矿用整芯阻燃输送带等项目无法办理项目环评及后续草地、国土等报批工作，园区环评的滞后问题也制约着园区招商引资工作的开展。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况；包括预算总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）；

目前由于园区内蒙西正和公司涉及重大项目调整，园区总体规划修编，导致现有的环评编制无法参照总体规划修编，为了保障环评具备可指导性，避免资金损失，决定暂时停止环评编制工作，等待总体规划修编同步开展编制。

- 项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况；

- 尚未支付。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况；

项目资金暂未支付，2020年下半年开展编制工作。

- （四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

- 严格按照相关规定开展。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）；

（二）项目管理情况（包括项目管理制建设、日常检查监督等情况）。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目（实施）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析。

由于园区内铁路等进行大规模调整，总体规划需要修编，为保障环评可用性，暂停环评编制工作，待铁路方案确定后再进行编制。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划；

计划2020年下半年在园区总体规划开展修编后同步开展编制工作。

（二）主要经验及做法、存在问题及建议；

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。